Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Amaro Contreras - Sebastian luarte |
| --- | --- |
| Rut | 21517633-9 - 21475704-4 |
| Carrera | Ingenieria en informatica |
| Sede | Antonio varas |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | El Rincón del Dualista |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Programación, Bases de Datos, IA |
| Competencias | Programación e Integración de bases de datos, con implementación de ia |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El mercado global de TCG está indexado al mercado estadounidense (cuyo estándar de precios es dictado por plataformas como TCGPlayer en dólares estadounidenses, USD). En Chile y en el resto de Latinoamérica, este modelo crea una serie de distorsiones operativas y financieras debido a la falta de una plataforma transaccional local que intermedie y transparente estas operaciones |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto sustituye el comercio informal por un ecosistema transaccional blindado y transparente. A través de un catálogo unificado con cientos de miles de cartas indexadas, elimina la búsqueda fragmentada en redes sociales; mediante un módulo de conversión cambiaria en tiempo real, transparenta el valor local en pesos chilenos (CLP) frente a la referencia del mercado estadounidense en dólares (USD), frenando sobreprecios y especulaciones arbitrarias. Todo esto opera bajo un sistema de custodia de pagos (escrow) con trazabilidad logística, el cual retiene los fondos hasta verificar la entrega física de la carta, erradicando por completo el riesgo de estafa tanto para compradores en Santiago como en regiones extremas, mientras que su arquitectura modular multi-moneda garantiza la capacidad técnica de expandir este modelo de negocio seguro a toda Latinoamérica. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | ¿De qué manera se relaciona el Proyecto APT con el perfil de egreso de tu carrera? se alinea de manera directa con las competencias globales de mi carrera de Ingeniería en Informática, ya que exige la formulación, diseño, desarrollo y despliegue de una solución de software compleja, escalable y de alto impacto. ¿De qué manera son necesarias las competencias que seleccionaste para resolver la problemática a trabajar? El proyecto articula la programación de una arquitectura transaccional segura (escrow multimoneda), la integración de bases de datos para gestionar inventarios masivos y APIs externas, y la implementación de IA para automatizar el reconocimiento, catalogación y evaluación de estado de las cartas |
| Relación con los intereses profesionales | Señala cómo se relaciona el Proyecto APT que propones con tus intereses profesionales. ¿Cuáles son tus intereses profesionales? ¿Qué aspectos de tus intereses profesionales se ven reflejados en tu Proyecto APT? Realizar este Proyecto APT, ¿de qué manera va a contribuir a tu desarrollo profesional? Deseo probar a poder optimizar e implementar una ia para poder usarla para manejar de manera más eficiente la venta y compra de cartas coleccionables, ya que ese mercado maneja muchísimo dinero y cada día va creciendo más, para así algún día poder crear mi propio negocio de venta, ya que me apasiona la colección y las batallas de cartas. Con esos conocimientos podre también trabajar en otras empresas o de FreeLancer para poder comenzar a tomar experiencia ya que las compañías de ia entrenan estas nuevas tecnologías cada día, para ser competente en el mercado como un ingeniero en informática. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Justifica brevemente por qué es posible desarrollar tu proyecto APT. Considera el tiempo y materiales que necesitas para desarrollarlo, así como los posibles factores externos que podrían dificultar y facilitar su desarrollo. ¿Por qué crees es posible desarrollar tu Proyecto APT? Para responder esta pregunta debes tener en consideración: es plenamente factible para completarse al 21 de diciembre (estimado como final del semestre), respaldado por una dedicación semestral de 18 semanas con trabajo online y autónomo suficiente para cubrir todas las fases de desarrollo. Su ejecución se sustenta en herramientas gratuitas y de código abierto (Java Spring Boot, Python FastAPI, Supabase, Mercado Pago Sandbox, mindicador.cl e IA con OpenCV y Gemini API), sin requerir financiamiento externo. esto ofrece ventajas clave como APIs públicas y sandboxes de prueba que agilizan la integración transaccional, mientras que los posibles riesgos como los límites de peticiones o la calidad variable de las fotografías se mitigan mediante sistemas de caché local, contratos REST estandarizados y algoritmos de preprocesamiento de imágenes. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web integral enfocada en la comunidad de cartas TCG, que incorpore un chatbot capaz de resolver dudas en tiempo real sobre los precios más recientes del mercado y mostrar las diferentes versiones o variaciones existentes de cada carta |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Para esto diseñaremos una plataforma web intuitiva que organice el catálogo de cartas, construyendo una base de datos para gestionar la información de precios e historial. Además, implementaremos y conectaremos un chatbot interactivo alimentado por APIs especializadas en TCG para responder consultas en tiempo real sobre valores actualizados y variaciones de edición, finalizando con pruebas del sistema para asegurar una experiencia fluida y precisa para el usuario. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para abordar el proyecto utilizaremos una metodología ágil basado en Scrum, la cual nos permite trabajar por entregas incrementales y adaptar el software de forma flexible. El proceso comenzará con la definición de requerimientos y el diseño de la interfaz web, para luego pasar al modelado de la base de datos y la programación del sitio junto con la integración del chatbot y sus conectores a APIs de precios de TCG. Finalmente, realizaremos pruebas integrales para validar que las respuestas del bot sobre las variaciones de valor sean precisas y oportunas antes de realizar el despliegue final de la plataforma.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Describe las evidencias acordadas con tu docente, siempre teniendo en mente que estas deben dar cuenta del desarrollo de tu Proyecto APT. |  |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Programación e Integración de Bases de Datos | Arquitectura, Modelado y Base de Datos (Fase 1) | Definir casos de uso, contratos de API REST (Java/Python) e implementar Supabase (PostgreSQL) con tablas relacionales y autenticación JWT. | VS Code, Draw.io, OpenAPI/Swagger, Supabase (Free Tier), DBeaver. | Semanas 1 a 6 | Amaro Contreras y Sebastian Luarte | Facilitador: Estándares claros de TCG y Auth listo en Supabase. Dificultad: Modelar relaciones de cartas, ediciones y contratos JSON. |
| Programación e Implementación de IA | Microservicio de IA y Backend Transaccional (Fase 2) | Desarrollar servicio en FastAPI (OpenCV + Gemini API + mindicador.cl) y programar backend en Spring Boot con Mercado Pago (escrow) y catálogo. | Python 3, FastAPI, OpenCV, Gemini API, mindicador.cl, Java 17, Spring Boot, SDK Mercado Pago, Postman. | Semanas 7 a 13 | Amaro Contreras y Sebastian Luarte | Facilitador: Gemini analiza imágenes y Sandbox provee tarjetas de prueba. Dificultad: Fotos con reflejos y sincronización asíncrona de webhooks. |
| Programación y Desarrollo de Software | Integración Frontend, Despliegue y Cierre APT (Fase 3) | Construir interfaz de usuario, conectar módulos, realizar pruebas end-to-end, desplegar en la nube (Vercel/Render) y redactar informe/defensa final. | React/Vue/HTML5, Navegador, Render/Vercel (Free Tiers), Documento Word/PDF. | Semanas 14 a 17 | Amaro Contreras y Sebastian Luarte | Facilitador: Módulos previamente validados en Postman. Dificultad: Compatibilizar tiempos de despliegue con la preparación de la defensa. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| 1.1. Levantamiento de Requerimientos y Casos de Uso | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Diseño de Arquitectura y Contratos de API (Swagger/OpenAPI) |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Modelado Relacional y Creación de Tablas en Supabase (PostgreSQL) |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Configuración de Seguridad (RLS) y Autenticación JWT |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Microservicio FastAPI y Conexión con mindicador.cl (Conversión USD/CLP) |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Preprocesamiento de Imágenes de Cartas con OpenCV |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Integración de Gemini API para Extracción de Metadatos y Desgaste |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Backend Spring Boot: Gestión de Catálogo y Conexión con IA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Integración Pasarela Mercado Pago (Sandbox) y Lógica Escrow |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Maquetación y Desarrollo de Vistas Frontend (UI/UX) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |
| 3.2. Integración Frontend con Backend, IA y Flujo de Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
| 3.3. Pruebas Unitarias, de Carga y Flujo Transaccional End-to-End |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |
| 3.4. Despliegue en la Nube |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 3.5. Redacción de Informe Final APT y Preparación de Defensa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.